|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНО  постановлением администрации Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района  от 21.10.2024 № 73  «ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНО  постановлением администрации Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района  от 20.11.2017 № 96 |

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды»**

**на территории Отрадо-Кубанского сельского поселения**

**Гулькевичского района на 2018-2030 годы**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды»**

**на территории Отрадо-Кубанского сельского поселения**

**Гулькевичского района на 2018-2030 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор**  **муниципальной программы** | заместитель главы Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района |
| **Координаторы подпрограмм** | не предусмотрены |
| **Участники муниципальной программы** | администрация Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | не предусмотрены |
| **Ведомственные целевые программы** | не предусмотрены |
| **Цели муниципальной программы** | создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, а также создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории муниципального образования Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района путем реализации мероприятий Программы (в период 2018-2030 годов), в том числе повышение уровня социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий; |
| **Задачи муниципальной программы** | создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения муниципального образования Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района;  повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района;  повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Отрадо-Кубанского сельское поселение Гулькевичского района. |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (проценты, ед.);  доля благоустроенных общественных территорий многоквартирных домов от общего количества общественных территорий многоквартирных домов (проценты, ед.); |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | 2018 – 2030 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований**  **муниципальной программы** | Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 72 405,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 72 405,5 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей;  2028 год – 0,00 тыс. рублей;  2029 год – 0,00 тыс. рублей;  2030 год – 0,00 тыс. рублей;  из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей;  2028 год – 0,00 тыс. рублей;  2029 год – 0,00 тыс. рублей;  2030 год – 0,00 тыс. рублей;  из краевого бюджета – 62 992,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 62 992,8 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей;  2028 год – 0,00 тыс. рублей;  2029 год – 0,00 тыс. рублей;  2030 год – 0,00 тыс. рублей;  из средств бюджета Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района – 9 412,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 9 412,7 тыс. рублей.  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей;  2028 год – 0,00 тыс. рублей;  2029 год – 0,00 тыс. рублей;  2030 год – 0,00 тыс. рублей; |
| **Контроль за реализацией муниципальной программы** | администрация Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района, Совет Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района |

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ОТРАДО-КУБАНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ**

**ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА**

Настоящая программа разработана с учетом требований, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2030 годы».

Формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальном образовании Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ

по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, а также программно-целевого метода бюджетного планирования.

Дворовые территории включаются в программу только по инициативе жителей.

В целях реализации принципа общественного участия администрацией муниципального образования Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района создана постоянно действующая общественная комиссия по координации хода реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района на 2018-2030 годы». В состав данной комиссии включаются представители администрации муниципального образования Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района, депутаты Совета Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района.

В рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация всех дворовых и общественных территорий муниципального образования Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района для определения текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района, в том числе выявлении перечня дворовых и общественных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве.

При благоустройстве дворовых территории выполняются мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территории которых, софинансируются из бюджета Краснодарского края.

В обязательном порядке при благоустройстве территорий учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп населения. Все работы должны проводиться с учетом синхронизации.

Закрепляется ответственный за содержание благоустроенной территории. При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и проводятся мероприятий для жителей, включая их трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание благоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно условий реализации программы, закрепляются за жильцами многоквартирных домов, территории которых были благоустроены. На собственников (арендаторов) возлагается ответственность за содержание объектов недвижимости (земельных участков). Внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, в то же время уделяя внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образования Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий муниципального образования Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

- городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Необходимо решение вопросов благоустройства имеющихся пространств для привлечения населения и создания обустроенных зон отдыха. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

В Отрадо-Кубанского сельском поселении Гулькевичского района имеются общественные территории (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство общественных территорий Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района, в том числе:

ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования;

ремонт тротуаров;

обеспечение освещения общественных территорий;

установка скамеек;

установка урн для мусора;

оборудование городских автомобильных парковок;

озеленение общественных территорий;

обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

иные виды работ.

2) благоустройство дворовых территорий муниципального образования Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района, предусматривающее:

а) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и информация о доле участия заинтересованных лиц и выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (приложение № 5);

б) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и информация о доле участия заинтересованных лиц и выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (приложение № 6);

в) благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счёт средств указанных лиц в соответствии с заключёнными соглашениями с администрацией Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района;

г) благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключёнными соглашениями с собственниками указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) в целях исполнения требований, установленных Правилами благоустройства территории Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района;

д) обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Администрация Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные данной муниципальной программой, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

На территории Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района предусмотрены мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых финансируются с использованием средств субсидии краевого бюджета, включающие в себя:

- подготовку и утверждение проекта межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома);

- проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков);

- представление в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган (его территориальный орган), осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков).

Для заключения соглашений по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из краевого бюджета, необходимо обеспечить выполнение условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 апреля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Основные мероприятия муниципальной программы приведены в таблице № 2 муниципальной программы.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в  
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за  
счет средств указанных лиц в приложение № 3 к паспорту программы.

**2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Принятие Программы позволит обеспечить создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, а также создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории муниципального образования Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района путем реализации мероприятий Программы (в период 2018-2030 годов), в том числе повышение уровня социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий;

Основными задачами Программы является:

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения муниципального образования Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района;

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района;

-повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района.

Срок реализации программы 2018 - 2030 годы, реализуется в один этап.

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование современной городской среды»**

**на территории Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района на 2018-2030 годы**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2027 | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 | | 15 | | | 16 | | | 17 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на территории Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района на 2018-2030 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 1.5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,36 | 0,65 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 1.6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 1.7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 1.8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 1.9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 1.10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | |

**3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Формирование современной городской среды»**

**на территории Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района на 2018-2030 годы**

Таблица № 2

В рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные мероприятия, направленные на осуществление муниципальной политики в области экономики и жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемые администрацией Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района. Перечень основных мероприятий муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ста-тус1 | Годы реализа-ции | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель | |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | | | | | |  |  | | |
| феде-раль-ный бюджет | | | крае-вой бюд-жет | | | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1. | Цель | Создание современной комфортной городской среды в условиях сложившейся застройки, обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования для массового отдыха населения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача | Проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий  многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Разработка проектно– сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов |  | 2018 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | изготовление локально-сметных расчета | | Администрация Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района |
| 2019 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2028 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2029 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2030 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **всего** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.2. | Выполнение работ по ремонту и обеспечению комплексного благоустройства дворовых территорий  многоквартирных домов |  | 2018 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Отремонтированное дорожное покрытие, установлены детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы на дворовых территориях многоквартирных домов | | Администрация Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района, |
|  | 2019 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2028 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2029 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2030 год | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **всего** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| 1.2. | Задача | Проведение ремонта и комплексного благоустройства наиболее посещаемой территории  общего пользования | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Разработка проектно– сметной документации на выполнение работ по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования |  | 2018 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | изготовление локально-сметных расчета | | Администрация Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2028 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2029 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2030 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| **всего** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** |
| 1.2.2. | Выполнение работ по ремонту и обеспечению комплексного благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования |  | 2018 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | Отремонтированное дорожное покрытие, установлены детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы на наиболее посещаемой территории общего пользования | | Администрация Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2024 год | 72 405,5 | 0,00 | | 62 992,8 | | | 9 412,7 | | 0,00 |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2028 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2029 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2030 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| **всего** | **72 405,5** | **0,00** | | **62 992,8** | | | **9 412,7** | | **0,00** |
| 1.3. | Задача | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Обсуждение проектов благоустройства |  | 2018 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | Увеличение количества проектов благоустройства, реализованных с участием граждан, заинтересованных организаций | | Администрация Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2028 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2029 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2030 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| **всего** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** |

**4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В целях реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрено привлечение финансовых средств из федерального, краевого и местного бюджетов на финансирование расходных обязательств муниципального образования Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий государственной программы на 2018 - 2030 годы приведено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 72 405,5 | 0,00 | 62 992,8 | 9 412,7 | 0,00 |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе | 72 405,5 | 0,00 | 62 992,8 | 9 412,7 | 0,00 |

**5. МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРИ НАЛИЧИИ)**

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

**5.1. ПОЛОЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОТРАДО-КУБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА ТЕРРИТОРИИ ОТРАДО-КУБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА НА 2018-2030 ГОДЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СУБСИДИИ**

Форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия граждан, заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяет субъект Российской Федерации.

При реализации минимального перечня вида работ по благоустройству дворовых территорий обязательно наличие трудового участия, а при реализации дополнительного перечня наличие как трудового, так и финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Так же обязательно наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Трудовое участие - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта), которое измеряется в человеко-часах, а также предоставление строительных материалов, техники и так далее.

Доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню определяется на общем собрании собственников помещений, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственники отдельно стоящих зданий, сооружений, расположенных в пределах дворовой территории, подлежащей благоустройству, определяют долю трудового участия путем принятия самостоятельного решения.

Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечней по благоустройству осуществляется, в том числе в форме субботника.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет председателей территориального общественного самоуправления о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятии с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету граждан, фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Доля финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, составляет не менее 20 % от стоимости выполнения работ по благоустройству.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий производится с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В целях осуществления и координации реализации Программы в администрации Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района создана общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения.

Условия при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территории, по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации настоящей муниципальной программы:

- заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории в срок до 1 июля года предоставления субсидии муниципальному образованию;

- заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовой территории в срок до 1 мая года предоставления субсидии муниципальному образованию.

За исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

**5.2. ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОЦЕСС ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОТБОРА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ**

Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий.

Обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий должно быть открытым. Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других субъектов городской жизни о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий создан раздел на официальном сайте администрации Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района в сети «Интернет», предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере.

**6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании типовой методики оценки эффективности программ, утверждённой нормативным актом администрации Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целей показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

**7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЕМ**

1. Реализация мероприятий муниципальной программы связана с реализацией следующих рисков, которые могут повлиять на результат:

2. Финансовые риски - риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

3. Риски, связанные с недобросовестностью контрагента, в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения им обязательств, предусмотренных контрактом.

4. Социальные риски - риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

5. Правовые риски реализации муниципальной программы связаны с возможными изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.

6. В целях снижения вероятности и минимизация вышеуказанных рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности данных расходов;

включение в контракт требований об обеспечении исполнения контракта и процедуры взыскания сумм неустойки (штрафов, пени);

активное информирование населения о целях, задачах муниципальной программы, а также разъяснения положительных результатов её реализации;

проведение регулярного мониторинга изменений законодательства Российской Федерации и Краснодарского края и, при необходимости,

корректировки муниципальной программы.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – заместитель главы Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с муниципальными заказчиками и исполнителями;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайт в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

При реализации мероприятия муниципальной программы, координатор муниципальной программы, участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется администрацией Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского   
района, Советом Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района.

Заместитель главы

Отрадо-Кубанского сельского поселения

Гулькевичского района Т.А. Матвиенко