|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района от _______________ № __ «ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к муниципальной программе Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района» на 2022 -2026 годы |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы Отрадо-Кубанского сельского поселения  Гулькевичского района «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района»

на 2022-2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | муниципальная программа | Администрация Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района | апрель – октябрь | 992 12101S2440 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования |  |  | Январь-декабрь | 992 1210100317 240 | 94,9 | 1093,5 | 608,9 | 441,4 |
| 1.1.3 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и повышению безопасности дорожного движения |  |  | Январь-декабрь | 992 0409 1210100333 240 | 400,1 | 218,0 | 1056,4 | 515,4 |
| Итого 2022 год |  |  |  |  |  | 495,0 | 1311,5 | 1664,9 | 956,8 |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | муниципальная программа | Администрация Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района | апрель – октябрь | 992 12101S2440 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования |  |  | Январь-декабрь | 992 1210100317 240 | 0,0 | 921,5 | 746,4 | 101,0 |
| 1.1.3 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и повышению безопасности дорожного движения |  |  | Январь-декабрь | 992 0409 1210100333 240 | 559,9 | 936,9 | 1100,6 | 380,2 |
|  | Итого 2023 год |  |  |  |  | 559,9 | 1858,4 | 1847,0 | 481,2 |
| 1.1.2 | Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования | муниципальная программа | Администрация Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района | Январь-декабрь | 992 0409 1210100317 240 | 0,0 | 237,0 | 1087,1 | 199,9 |
| 1.1.3 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и повышению безопасности дорожного движения |  |  | Январь-декабрь | 992 0409 1210100333 240 | 262,7 | 1349,6 | 600,4 | 1487,7 |
| 1.1.4 | Мероприятия по оплате за расход электроэнергии на освещение |  |  | Январь-декабрь | 992 0409 1210100077 240 | 244,6 | 106,8 | 226,8 | 226,8 |
|  | Итого 2024 год |  |  |  |  | 507,3 | 1693,4 | 1914,3 | 1914,4 |

».

# Глава Отрадо-Кубанского

# сельского поселения

# Гулькевичского района         												А.А. Харланов